PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Hoàng Minh Tuấn | Mã sinh viên | B25DTCN213 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám | Quản lý lịch bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám phù hợp |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống, để chọn được thời gian khám phù hợp |
| Kết quả xét nghiệm | Tra cứu kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Story gộp quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán nên khó tách biệt |
| Small | Có nhiều chức năng, khó hoàn thành trong một Sprint |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận nhắc lịch khám, để không quên lịch hẹn |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để thanh toán thuận tiện |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần quản lý lịch bác sĩ để vận hành đặt lịch |
| US-02 | Must | Bệnh nhân cần đặt lịch theo giờ còn trống |
| US-03 | Should | Tra cứu kết quả quan trọng nhưng có thể triển khai sau |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị kết quả của chính bệnh nhân |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác V kết quả chưa được duyệt | Kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm | Chỉ hiển thị “Đang chờ duyệt”, không hiển thị các chỉ số |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC mô tả điều kiện chức năng phải đáp ứng; DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung cho mọi Story |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Nếu lịch khám còn 1 ngày, hệ thống gửi tin nhắn nhắc bệnh nhân |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Đã code review, kiểm thử đạt và không còn lỗi nghiêm trọng |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Xem lịch bác sĩ, độ phức tạp thấp |
| US-02 | 8 | Cần kiểm tra giờ trống và tránh đặt trùng |
| US-03 | 5 | Cần kiểm tra quyền truy cập và trạng thái duyệt |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point đánh giá độ phức tạp, khối lượng và rủi ro tương đối, giúp ước lượng linh hoạt hơn so với giờ/ngày công

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình |  |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn và tổng SP |  |
| Sprint Goal |  |
| Lý do lựa chọn |  |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình hiển thị kết quả xét nghiệm | UI/UX | 3 |
| Lấy kết quả và kiểm tra quyền bệnh nhân/trạng thái duyệt | Development | 5 |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt và chưa duyệt | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 11 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning |  |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu kết quả demo với mục tiêu và phản hồi của người dùng |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review để mọi người cùng trao đổi |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web |
| Stakeholders | Đánh giá chức năng và góp ý nhu cầu thực tế |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- PO ghi nhận tính năng đổi ca vào Product Backlog, trao đổi với Stakeholder và tự ưu tiên theo giá trị - Điều này thể hiện giá trị “Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng”, vì tiếp nhận phản hồi để điều chỉnh sản phẩm

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    V Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bổ sung test case cho trường hợp đổi ca và trùng lịch |
| Stop | Không chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản |
| Continue | Tiếp tục demo sớm để phát hiện lỗi trước khi phát hành |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |